Expérimentations de standardisation Covadis
Réunion de lancement du 25 mars 2009
Relevé de décisions

Version	Date	Modifications apportées	Diffusion
Version 0	2 avril 09		Participants à la réunion
Version 1	3 avril 09	Ajout des contributions des participants

Présents	Diffusion

Alain Barry	MEEDDAT DGALN	Jean Bruneau	MEEDDAT CGEDD
Éric Bleuzet	MEEDDAT CETE Ouest	Dominique Defrance	MAP CGAER
Jean-Loup Delaveau	MEEDDAT CERTU	Marie-France Tosser	MAP CSI
Benoît Gourgand	MEEDDAT CERTU	Fabrice Thiébaux	MEEDDAT CERTU
Gilbert Nicolle	MEEDDAT CERTU	Michel Frances	MEEDDAT CGEDD
Christian Rollet	MAP SG/SM/SDSI/BPSI	Marc Léobet	MEEDDAT CGEDD
François Salgé	MEEDDAT DGALN

# Ordre du jour

1. Rappel des objectifs fixés par la COVADIS aux deux expérimentations
2. Présentation générale de la méthode préconisée par INSPIRE
3. Organisation et calendrier des deux expérimentations (rôle des rapporteurs, aide du secrétariat permanent)
4. Points divers (évaluation, accompagnement du futur standard Covadis, périmètre des sujets à traiter, acteurs à solliciter pour l'identification des besoins)

# Relevé de décisions

Contexte et objectifs
La COVADIS de mars 2008 a entériné le lancement de deux opérations de standardisation sur les plans locaux d'urbanisme, d'une part, et les zonages du logement social et de la politique de la ville, d'autre part. Ces deux sujets figurent dans les priorités de travail de la Covadis. Il a été convenu que ces deux opérations doivent aboutir à un livrables qui sera présenté à la réunion Covadis de septembre 2009. En parallèle, ces deux opérations seront l'occasion d'expérimenter la méthode de spécifications des données géographiques que la directive INSPIRE utilise pour définir des standards européens de données géographiques.
La réunion poursuit deux objectifs :
- présenter la méthode de spécification utilisée par INSPIRE
- établir un planning des deux opérations pilote (phases, calendrier et répartition des rôles)

Méthode de spécification d'un standard de données préconisée par INSPIRE
La méthode de spécification d'un standard de données géographiques est explicitée dans deux documents volumineux rédigés en anglais. Comme il n'est pas réaliste de demander à chaque rapporteur de les lire, le secrétariat de la Covadis a commencé à rédiger un document synthétique reprenant les principes et les étapes de la méthode INSPIRE (cf. document préparatoire envoyé avant la réunion). Ce document sera enrichi de l'expérience acquise lors de ces deux opérations de standardisation.
La méthode utilisée par INSPIRE reste théorique et peut par conséquent faire l'objet d'adaptations au cas par cas. Elle s'applique bien au travaux de la Covadis dans la mesure où elle a été développée pour harmoniser des données numériques existantes hétérogènes par la spécification d'un standard de données.
Elle se déroule en 6 étapes :
Quelques commentaires :
- le processus décrit est dans la pratique itératif (les conclusions de l'étape n+1 peut amener à revenir sur la production de l'étape n)
- contrairement à ce que laisse penser le schéma ci-dessous, les étapes ont en pratique d'importants recouvrements, certaines peuvent être menées de front.
- L'identification des cas d'utilisation passe par une analyse des besoins de niveaux nationaux comme locaux. Un mécanisme est à trouver pour identifier ces besoins dans l'idée de trouver une conciliation entre les besoins de chaque niveau.

Organisation des deux expérimentations

Sous-thème à traiter	Zonages du logement social et de la politique de la ville
Principale politique concernée	Engagement national du logement (ENL)
Rapporteur	François Salgé (DGALN)
Situation de départ	Demande adressée par la DDE 62 + un existant assez hétérogène
Périmètre des données concernées	Définition prévue courant avril (ZUS, CUCS, ZAC ?...)
Acteurs à solliciter	DDE 62, DGALN/BCSI (A. Barry), DIV, DIACT
Sources de données	AdéLie/Cartélie, Géocatalogue, territoires.gouv.fr
Calendrier prévisionnel de l'expérimentation

Sous-thème à traiter	Plans locaux d'urbanisme et cartes communales
Principale politique concernée	Grenelle de l'environnement
Rapporteur	Benoît Gourgand (CERTU), Éric Bleuzet (CETE Ouest)
Situation de départ	Projet d'application d'ADS en Pays de Loire + Modélisation des PLU existante et validée par le CNIG
Périmètre des données concernées	Plan local d'urbanisme, cartes communales
Lien avec d'autres thèmes	Suivi de l'avancement des procédures d'élaboration des documents d'urbanisme / SUP (sujet qui sera traité par ailleurs)
Acteurs à solliciter	CETE Ouest/Point d'appui national ADS, CNIG et collectivités territoriales, DGALN/SI Eau, DGALN/SI nature et paysage, CERTU, MAP (à préciser)
Sources de données	Modèle de cahier des charges de numérisation des PLU (CNIG, 2007)
Calendrier prévisionnel de l'expérimentation

Points divers
Les expérimentations seront évaluées en fin d'exercice. Cette évaluation fera l'objet d'un compte-rendu en Covadis de septembre. Pour cette raison, les rapporteurs et le secrétariat permanent (JL Delaveau, C Rollet en l'occurence) doivent assurer un suivi des temps passés sur ces deux actions.
Toute remarque sur le matériel d'instruction ou difficulté rencontrée pendant l'instruction de ces dossier sont à faire connaître au secrétariat permanent.
Ces deux opérations pilote font partie des priorités de travail du secrétariat permanent qui accompagnera en conséquence les rapporteurs autant que possible.

Prochaine réunion

Réunion d'étape par visioconférence
le 27 avril 2009 de 10h à 13h